| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Realizada por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 0.1 | Frete Thiago | Pignataro Sofía | Laura Rivero | 30/03/2026 | Acta Inicial |
| 0.2 | Frete Tobias | Barrios Aaron | Laura Rivero | 31/03/2026 | Modificación. Agregación de integrantes y roles y objetivos del proyecto. |
| 0.3 | Pignataro Sofia | Frete Thiago | Laura Rivero | 06/04/2026 | Agregación de principales amenazas y oportunidades del proyecto y de los grupos y organizaciones que intervienen en este. |

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER)

| NOMBRE DEL PROYECTO | CÓDIGO DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Technicians MarketPlace | pp-75-02 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |  |
| Aplicación Web para que los clientes puedan solicitar un técnico para un servicio específico, ver el estado de su pedido y luego calificar su trabajo. |  |

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

Se entregará un sistema web funcional que cumpla con los requisitos establecidos por los usuarios, desarrollado utilizando tecnologías HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL y Bootstrap.

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO

(Usuarios) tienen los siguientes requisitos: - Ingresar datos de problema y dirección de usuario. - Mostrar al usuario los técnicos disponibles para cada servicio. - Mostrar al usuario el estado del pedido. - Ingresar una calificación y una reseña del técnico. - Mostrar las reseñas hechas y la calificación media del técnico para que los usuarios puedan verlas. Tecnologías a utilizar - HTML5 + CSS3 + JavaScript - PHP - MySQL - Bootstrap - Otros:

| OBJETIVO DEL PROYECTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | OBJETIVOS | CRITERIO DE ÉXITO |
| ALCANCE | Desarrollar un sistema web que le permita al usuario recibir soporte sobre un servicio en específico y buscar profesionales que se encarguen de este. | El usuario debe tener acceso a la totalidad de servicios y técnicos disponibles en la web, permitiendo que pueda ver su información y se le asigne uno según sus necesidades. También, debe permitir calificarlos y realizar un informe según su desempeño. |
| TIEMPO | 32 semanas |  |
| COSTO | $530.000 | Quinientos treinta mil pesos argentinos. |
| FINALIDAD DEL PROYECTO |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO | FECHA PROGRAMADA |
| 1- Inicio del proyecto - Constitución del acta del proyecto - Elaboración de infografía de presentación - Elaboración de mockups | 30/03 – 13/04 |
| 2- Planificación | 13/0 4 – 04/05 |
| 3- Diseño de interfaz | 04/05 - 22/06 |
| 4- Desarrollo | 22/06 – 20/07 & 03/08 – 17/08 |
| - Módulo de: | Clientes y Contratación |
| 5-Revisión y validación | 17/08 – 24/08 |
| 6-Testeo | 24/08 – 07/09 |
| 7-Implementaciòn | 07/09 – 28/09 |
| 8-Fin de proyecto | 28/09 – 10/11 |

| ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL | ROL QUE DESEMPEÑA |
| Gestión de recursos humanos y logística de calle | Web de panel para que la empresa asigne turnos y horarios al personal, y app de fichaje y geolocalización para que el técnico vea su hoja de ruta del día. |
| Módulo de clientes y contrataciones | Web de landing page profesional donde los clientes finales solicitan el servicio y app de usuarios para pedir un técnico, ver el estado del pedido y calificar. |
| Departamento de compras y suministros | Web de gestión de inventario de repuestos y herramientas y app para que el técnico escanee los materiales que utilizo en una reparación y descuente stock. |
| Finanzas, facturación y pagos | Web de Dashboard de ingresos, egresos y control de presupuestos y app de cobro movil para que el técnico pueda generar un comprobante o QR de pago al terminar el trabajo. |
| Relaciones con terceros y proveedores | Web de portal y autogestión para los proveedores de la empresa y app para recibir alertas de pedidos de materiales y confirmar envíos al deposito central. |
| Atención al cliente y soporte | Web de sistema de tickets de reclamos y panel de noticias destacadas para la comunidad y app de chat de soporte técnico y manuales de usuario digitales interactivos para el personal. |

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO

- Un mal técnico puede afectar la percepción de toda la plataforma. - Riesgo de filtración de información del usuario. - Algunos usuarios prefieren contratar técnicos por recomendación personal. - Si no hay suficientes técnicos o reseñas, la experiencia del cliente baja. - El estado del pedido debe ser actualizado rápidamente y es difícil lograrlo.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO

- Mucha demanda por la gran necesidad de técnicos (electricistas, plomeros, etc.). - Cada vez más usuarios prefieren resolver todo online. - Implementación de un sistema que facilite y mejore la experiencia del cliente permitiéndole buscar técnicos de manera rápida según su problema. - El acceso a calificaciones y comentarios para generar una mayor confianza con la aplicación y los técnicos - El sistema no depende de terceros ya que es autónomo. - Acceso del cliente al estado del pedido. - Las valoraciones dan mas visualización a los técnicos mejor calificados, permitiendo mantener la calidad del servicio.

| RECURSOS HUMANOS | ROL QUE DESEMPEÑA |
| --- | --- |
| Sofia Pignataro | Jefa de proyecto |
| Thiago Frete | Programador |
| Aaron Barrios | Diseñador |
| Tobias Frete | Analista |

DIRECTOR DEL PROYECTO